Отчёт о реализации муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района на 2015-2017 годы» за 2015 год

| Цель муниципальной программы | Обеспечение создания комфортных условий для осуществления образовательной деятельности и комплексное обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников, преподавательского состава, обслуживающего персонала в образовательных учреждениях Усольского района |
| --- | --- |
| Задачи муниципальной программы | Модернизация образовательных учреждений Усольского района. 2. Повышение уровня пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района. 3. Повышение уровня антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях Усольского района. 4. Повышение уровня безопасности при осуществлении перевозок школьников в образовательных учреждениях Усольского района. 5. Повышение уровня соответствия условий труда в образовательных учреждениях Усольского района требованиям охраны труда, санитарных норм и правил. |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района» на 2015-2017 годы. «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района» в 2015-2017 годы. «Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма» в 2015-2017 годы. «Обеспечение безопасности школьных перевозок детей образовательными учреждениями Усольского района» на 2015-2017 годы. «Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия в образовательных учреждениях Усольского района» в 2015-2017 годы. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2015 году | Запланировано – 48 461,82 тыс. руб. Реализовано – 45 524,04 тыс. руб. Процент реализации – 94% |

- Подпрограмма

Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района» на 2015-2017 годы

| Цель подпрограммы | Обеспечение создания комфортных условий для осуществления образовательной деятельности в учреждениях образования Усольского района |
| --- | --- |
| Задача подпрограммы | Модернизация образовательных учреждений Усольского района. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы в 2015г. | Запланировано – 41 484,57 тыс. руб. Реализовано – 38 976,86 тыс. руб. Процент реализации – 94% |

| № | Наименование мероприятия | Получатель бюджетных средств | План на 2015 год, тыс. руб | Расход за 2015 год, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация объектов образования |  | 9636,31 | 8462,87 |
| 1.1. | Разработка ПСД, прохождение государственной экспертизы ПСД, обследование зданий и сооружений, геологические и инженерные изыскания |  | 453,58 | 453,58 |
|  | ПСД для открытия 2-х групп, экспертиза | МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок» | 160,12 | 160,12 |
|  | ПСД для открытия группы | МБДОУ «Детский сад №19 «Брусничка» | 95,00 | 95,00 |
|  | Обследование здания | МБДОУ «Детский сад №10 «Семицветик» | 198,46 | 198,46 |
| 1.2. | Текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений образовательных учреждений, приобретение материалов для ремонта |  | 8663,27 | 7557,00 |
|  | Ремонт отопления, водоснабжения | МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок» | 187,89 | 139,03 |
|  | Ремонт отопления, водоснабжения, канализации, | МБДОУ «Детский сад №5 «Звездочка» | 327,82 | 327,82 |
|  | Ремонт АПС | МБДОУ «Детский сад №6 «Березка» | 9,05 | 9,05 |
|  | Ремонт полов, стены | МБДОУ «Детский сад №7 «Сказка» | 96,26 | 96,26 |
|  | Приобретение сантехнических материалов | МБДОУ «Детский сад №10 «Семицветик» | 20,00 | 20,00 |
|  | Устройство кровли над козырьком | МБДОУ «Детский сад №11 «Колосок» | 35,00 | 35,00 |
|  | Ремонт потолков | МБДОУ «Детский сад №12 | 99,85 | 99,85 |
|  | Устройство наружного электроснабжения |  | 25,19 | 25,19 |
|  | Облицовка фасада сайдингом |  | 183,92 | 0,00 |
|  | Ремонт и ревизия водоснабжения и канализации |  | 7,50 | 7,50 |
|  | Ремонт отопления | МБДОУ «Детский сад №15 «Родничок» | 49,25 | 49,24 |
|  | Ремонт канализации | МБДОУ «Детский сад №19 «Брусничка» | 279,97 | 275,36 |
|  | Приобретение водонагревателей |  | 80,00 | 80,00 |
|  | Установка дверей (по ПБ) | МБДОУ «Детский сад №23 «Улыбка» | 100,00 | 0,00 |
|  | Ремонт канализации в подвале (суд) |  | 133,84 | 0,00 |
|  | Ремонт канализации | МБДОУ «Детский сад №38 «Колокольчик» | 102,76 | 102,76 |
|  | Ремонт электроснабжения |  | 40,62 | 40,62 |
|  | Ремонт кровли, канализации | МБДОУ «Детский сад №41 «Радуга» | 59,52 | 59,52 |
|  | Ремонт отопления, водоснабжения, канализации | МБОУ «Мишелевская СОШ №19» | 418,35 | 418,35 |
|  | Ремонт туалета |  | 69,70 | 69,70 |
|  | Приобретение ванн |  | 17,11 | 17,11 |
|  | Ремонт отопления, водоснабжения, канализации | МБОУ «Новомальтинская СОШ» | 556,83 | 556,83 |
|  | Приобретение линолеума и раковин |  | 84,40 | 84,40 |
|  | Ремонт канализации | МБОУ «СОШ №20» | 136,93 | 136,93 |
|  | Приобретение ванн |  | 15,00 | 15,00 |
|  | Ремонт АПС и установка дверей |  | 90,00 | 0,00 |
|  | Ремонт канализации | МБОУ «Мальтинская СОШ» | 53,73 | 53,73 |
|  | Ремонт отопления |  | 32,10 | 32,10 |
|  | Приобретение линолеума |  | 30,00 | 30,00 |
|  | Прокладка трубы от скважины | МБОУ «Тальянская СОШ №17» | 71,03 | 71,03 |
|  | Приобретение эмали, насоса |  | 65,66 | 65,66 |
|  | Замена светильников |  | 100,00 | 100,00 |
|  | Приобретение софитов, линолеума, водонагревателя, раковины | МБОУ «Белореченский лицей» | 23,00 | 23,00 |
|  | Ремонт электроснабжения |  | 11,70 | 11,70 |
|  | Ремонт водоснабжения | МБОУ «СОШ №6» | 9,37 | 9,37 |
|  | Установка дверей | МБОУ «Раздольинская СОШ» | 181,50 | 81,50 |
|  | Приобретение стекла |  | 10,00 | 10,00 |
|  | Ремонт стены в спортивном зале | МБОУ «Белореченская СОШ» | 473,81 | 269,74 |
|  | Ремонт канализации в туалетах |  | 150,00 | 150,00 |
|  | Ремонт освещения в спортзале, электроснабжения в пищеблоке | МБОУ «СОШ №7» | 120,38 | 120,38 |
|  | Установка двери в спортзал |  | 27,46 | 27,46 |
|  | Ремонт полов, козырька, водоснабжения, канализации, электроснабжения | МБОУ «Тайтурская СОШ» | 343,56 | 343,56 |
|  | Приобретение софитов |  | 5,00 | 5,00 |
|  | Устройство пожарного резервуара | МБОУ «Большееланская СОШ» | 173,09 | 173,09 |
|  | Установка котлов, ремонт в котельной |  | 996,67 | 996,67 |
|  | Ремонт отопления | МБОУ «Белая СОШ» | 179,50 | 179,50 |
|  | Монтаж наружного освещения | МБОУ «Буретская СОШ» | 99,17 | 99,17 |
|  | Ремонт электроснабжения, водоснабжения, подключение котла | МБОУ «Новожилкинская СОШ» | 36,45 | 36,45 |
|  | Ремонт кровли |  | 125,14 | 125,14 |
|  | Приобретение кафельной плитки |  | 13,85 | 13,85 |
|  | Демонтаж теплицы |  | 50,00 | 0,00 |
|  | Ремонт отопления (3 этажа) | МБОУ Тельминская СОШ | 351,32 | 351,32 |
|  | Приобретение линолеума и софитов |  | 155,00 | 155,00 |
|  | Замена окон |  | 70,00 | 70,00 |
|  | Замена окон | МБОУ «Биликтуйская ООШ» | 60,00 | 60,00 |
|  | Приобретение колосников |  | 16,00 | 16,00 |
|  | Устройство выгребной ямы |  | 118,00 | 118,00 |
|  | Ремонт полов | МБОУ «Холмушинская ООШ» | 192,02 | 192,02 |
|  | Ремонт эвакуационной лестницы | МБОУ «Хайтинская ООШ» | 49,64 | 49,64 |
|  | Ремонт АПС |  | 14,12 | 0,00 |
|  | Ремонт теплового пункта | МБУ ДЮСШ | 16,28 | 16,28 |
|  |  | Экономия с аукционов | 173,79 | 0,00 |
|  | Приобретение краски | Все ОУ | 838,17 | 838,17 |
| 1.3. | Установка, приобретение, поверка приборов учета |  | 127,07 | 94,20 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок» | 12,54 | 12,54 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад №7 «Сказка» | 0,24 | 0,24 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад №10 «Семицветик» | 0,73 | 0,73 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад №11 «Колосок» | 6,68 | 6,68 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад №13 «Ласточка» | 0,24 | 0,24 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад №19 «Брусничка» | 12,78 | 12,78 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад №23 «Улыбка» | 0,48 | 0,48 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад №30 «Ромашка» | 1,58 | 1,58 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад №41 «Радуга» | 0,73 | 0,73 |
|  |  | МБОУ «Новомальтинская СОШ» | 4,42 | 4,42 |
|  |  | МБОУ «Мальтинская СОШ» | 12,54 | 12,54 |
|  |  | МБОУ «Белореченский лицей» | 16,27 | 16,27 |
|  |  | МБОУ «СОШ №6» | 1,39 | 1,39 |
|  |  | МБОУ «Раздольинская СОШ» | 3,72 | 3,72 |
|  |  | МБОУ «Белореченская СОШ» | 22,94 | 2,61 |
|  |  | МБОУ «СОШ №7» | 14,22 | 1,68 |
|  |  | МБОУ «Новожилкинская СОШ» | 0,97 | 0,97 |
|  |  | МБОУ Тельминская СОШ | 14,08 | 14,08 |
|  |  | МБУ ДЮСШ | 0,52 | 0,52 |
| 1.4. | Гидравлические испытания на прочность и плотность, промывка (продувка) системы отопления |  | 259,39 | 259,39 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко» | 5,00 | 5,00 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок» | 10,00 | 10,00 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад №5 «Звездочка» | 15,00 | 15,00 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад №7 «Сказка» | 15,00 | 15,00 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад №10 «Семицветик» | 10,00 | 10,00 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад №11 «Колосок» | 15,00 | 15,00 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад №19 «Брусничка» | 15,00 | 15,00 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад №23 «Улыбка» | 10,00 | 10,00 |
|  |  | МБОУ «Мальтинская СОШ» | 10,00 | 10,00 |
|  |  | МБОУ «Белореченский лицей» | 19,23 | 19,23 |
|  |  | МБОУ «СОШ №6» | 15,00 | 15,00 |
|  |  | МБОУ «Белореченская СОШ» | 20,00 | 20,00 |
|  |  | МБОУ «СОШ №7» | 20,00 | 20,00 |
|  |  | МБОУ «Тайтурская СОШ» | 15,00 | 15,00 |
|  |  | МБОУ «Белая СОШ» | 20,00 | 20,00 |
|  |  | МБОУ «Буретская СОШ» | 15,00 | 15,00 |
|  |  | МБОУ Новожилкинская СОШ» | 15,00 | 15,00 |
|  |  | МБУ ДО РЦВР | 10,00 | 10,00 |
|  |  | МБУ ДО ДЮСШ | 5,16 | 5,16 |
| 1.5. | Подготовка и оформление документов в организациях, осуществляющих государственный технический учёт и техническую инвентаризацию, тахогрофо-геодезическую деятельность, в ресурсоснабжающих организациях, федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии и др. |  | 82,82 | 82,82 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад №1 «Аленушка» | 1,00 | 1,00 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад №5 «Звездочка» | 64,85 | 64,85 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад №11 «Колосок» | 16,97 | 16,97 |
| 1.6. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя |  | 50,18 | 15,88 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад №11 «Колосок» | 15,88 | 15,88 |
|  |  | МБОУ «Буретская СОШ» | 34,30 | 0,00 |
| 1.7. | Ремонт зданий и сооружений образовательных организаций для создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, предусматривающих универсальную безбарьерную среду | Большееланская СОШ, Новожилкинская СОШ, Тальянская СОШ, СОШ №7, СОШ №20, Холмушинская ООШ |  |  |
| 2 | Коммунальные услуги |  | 31848,26 | 30513,99 |
|  | Оплата за оказание услуг по передаче тепловой энергии, электрической энергии, по отпуску воды | ОУ Усольского района |  |  |
|  | Оплата за поставку дров, угля для отопления | ОУ Усольского района |  |  |
|  | Оплата услуг связи | ОУ Усольского района |  |  |
|  | Оплата аренды гаражей, зданий нежилых помещений | ОУ Усольского района |  |  |
|  | Оплата услуг по вывозу ТБО, ЖБО | ОУ Усольского района |  |  |
|  | Аварийно-техническое облуживание внутренних инженерных систем зданий и сооружений ОУ | ОУ Усольского района |  |  |
|  | Техническое обслуживание приборов коммерческого учета тепла | ОУ Усольского района |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 41 484,57 | 38 976,86 |

Мероприятие «Текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений образовательных учреждений, приобретение материалов для ремонта»  в целом реализовано, что позволило обеспечить  безаварийную работу образовательных организаций и подготовить учреждения к новому учебному году.

По причине недостатка финансирования  образовалась кредиторская задолженность по мероприятию «Текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений ОУ, приобретение материалов для ремонта»:

| ОУ | Наименование работ | Тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок» | Ремонт отопления | 48,86 |
| МБДОУ «Детский сад №12» | Облицовка фасада сайдингом | 183,92 |
| МБДОУ «Детский сад №23 «Улыбка» (суд) | Ремонт канализации в подвале | 133,84 |
| МБОУ «Белореченская СОШ» | Ремонт стены в спортивном зале | 204,07 |
| Итого: |  | 570,69 |

По причине недостатка финансирования  не реализованы следующие мероприятия (последствия – утрата первоначальных эксплуатационных свойств зданий):

| МБОУ «Раздольинская СОШ» | Установка дверей | 100,00 |
| --- | --- | --- |
| МБДОУ «Детский сад №23 «Улыбка» | Установка дверей | 100,00 |
| МБОУ «Буретская СОШ» (10% от стоимости по контракту) | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя | 34,30 |
| Итого: |  | 234,30 |

Мероприятия по выполнению ремонтных работ требуют больших капитальных вложений, но в рамках установленных лимитов в целом выполнены и поставленные задачи реализованы.

Мероприятие «Коммунальные услуги» реализовано в соответствии с  потребностью на коммунальные услуги в ОУ, что позволило обеспечить благоприятные условия для осуществления образовательной деятельности.

По причине недостатка финансирования  образовалась кредиторская задолженность по мероприятию «Коммунальные услуги»  на сумму 1 334,27 тыс.руб.

Информация:

1) В результате проведенных аукционов по ремонтам образовалась экономия на сумму - 1 275 тыс.руб. Экономия распределена на мероприятия в рамках этой же подпрограммы.

2) Проведение капитальных ремонтов в ОУ (Мишелвская СОШ, Белая СОШ, Мальтинская СОШ, Тайтурская СОШ, Тельминская СОШ) на общую сумму 1 707,40 тыс. руб.  позволило получить оборудование за счет средств областного бюджета в рамках реализации основного мероприятия «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях» на 2014-2018 годы, государственной  программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы на сумму – 1 030,00 тыс.руб.

3) Проведение капитальных ремонтов в ОУ (Большееланская СОШ, Новожилкинская СОШ, Тальянская СОШ, СОШ №7, СОШ №20, Холмушинская ООШ) на общую сумму 1 025,00 тыс. руб. позволило получить оборудование за счет средств областного бюджета в рамках реализации мероприятий по программе «Доступная среда для инвалидов» на сумму – 2 500,00 тыс. руб.

- Подпрограмма

«Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района» в 2015-2017 годы

| Цель подпрограммы | Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | 1.Повышение уровня пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района. 2.Совершенствование уровня знаний и навыков в области пожарной безопасности и защиты от ЧС в образовательных учреждениях Усольского района. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы в 2015г. | Запланировано – 2 540,69 тыс. руб. Реализовано – 2 380,51 тыс. руб. Процент реализации – 94% |

| № | Наименование мероприятия | Получатель бюджетных средств | План на 2015 год, тыс. руб | Расход за 2015 год, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение противопожарной защиты зданий и сооружений образовательных учреждений, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и повышение квалификации по ПБ |  | 2487,51 | 2327,33 |
|  | Сервисное техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре. | ОУ Усольского района | 676,82 | 584,72 |
|  | Монтаж, модернизация и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре | ОУ Усольского района | 403,63 | 363,61 |
|  | Профилактические электроизмерительные работы: проведение замеров сопротивления изоляции электросети, сопротивления контуров заземляющих устройств, проверка состояния элементов заземляющих устройств электроустановок). | ОУ Усольского района | 267,61 | 267,61 |
|  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли и чердачных помещений | ОУ Усольского района | 514,31 | 514,31 |
|  | Периодический контроль качества огнезащитных свойств огнезащитного состава проведенных обработок | ОУ Усольского района | 161,00 | 161,00 |
|  | Приобретение, установка дверей и оборудования дверей, ведущих на лестничные клетки, коридоры, холлы, тамбура устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах | ОУ Усольского района | 8,99 | 8,99 |
|  | Ремонт, испытание наружного ограждения кровли и наружных пожарных лестниц | ОУ Усольского района | 13,56 | 13,56 |
|  | Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава, пожарные стволы) | ОУ Усольского района | 156,21 | 156,21 |
|  | Перезарядка огнетушителей | ОУ Усольского района | 145,56 | 128,75 |
|  | Приобретение пожарного оборудования (пожарных шкафов, пожарных ящиков и т.п..) | ОУ Усольского района | 14,00 | 14,00 |
|  | Изготовление планов эвакуации людей, табличек эвакуационных выходов, стрелок | ОУ Усольского района | 36,00 | 36,00 |
|  | Приобретение контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, монтажной арматуры для систем энергоснабжения | ОУ Усольского района | 10,00 | 0,25 |
|  | Поверка контрольно-измерительных приборов систем энергоснабжения в специализированных аккредитованных организациях | ОУ Усольского района | 20,32 | 20,32 |
|  | Обучение по пожтехминимуму | ОУ Усольского района | 43,50 | 42,00 |
|  | Обучение ГО и ЧС | ОУ Усольского района | 16,00 | 16,00 |
| 2 | Организация противопожарной пропаганды и профилактики |  | 53,18 | 53,18 |
|  | Организация и проведение районного конкурса детского творчества на противопожарную тему (организационные расходы, канц.товары) | МКУ «Управление» | 15,00 | 15,00 |
|  | Проведение районного слета ДЮП -2011 (ГСМ, организационные расходы, питание, канц.товары) | МКУ «Управление» | 23,18 | 23,18 |
|  | Участие в областном слете ДЮП (ГСМ, проживание, питание) | МКУ «Управление» | 15,00 | 15,00 |
|  | ИТОГО: |  | 2540,69 | 2382,01 |

Мероприятие «Обеспечение противопожарной защиты зданий и  сооружений образовательных учреждений, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и повышение квалификации по ПБ» реализовано на 94% по причине недостатка финансирования. Образовалась кредиторская задолженность на сумму 155,95 тыс.руб.

В целом мероприятия выполнены, что позволило:

- повысить противопожарную устойчивость зданий и сооружений;

- повысить уровень пожарной безопасности объектов образования;

- повысить уровень профессиональной подготовки руководящих и педагогических кадров в области обеспечения пожарной безопасности.

Потребность финансовых средств на мероприятия обеспечения противопожарной защиты значительно выше установленных лимитов.

Требуется:  модернизация АПС во всех ОУ, установка противодымных дверей и др.

Мероприятие «Организация противопожарной пропаганды и профилактики» реализовано в полном объеме, что позволило привить обучающимся навыки осторожного обращения с огнём и обеспечить профилактику правонарушений несовершеннолетними в области пожарной безопасности.

- Подпрограмма

«Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма» в 2015-2017 годы

| Цель подпрограммы | Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня антитеррористической защищенности образовательных учреждений Усольского района. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы в 2015г. | Запланировано – 835,20 тыс. руб. Реализовано – 771,98 тыс. руб. Процент реализации – 92% |

| № | Наименование мероприятия | Получатель бюджетных средств | План на 2015 год, тыс. руб | Расход за 2015 год, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование образовательных учреждений инженерно-техническими средствами охраны и организация обеспечения безопасности |  | 835,20 | 771,98 |
|  | Обслуживание систем тревожной сигнализации и систем охранно-тревожной сигнализации | ОУ Усольского района | 805,20 | 771,98 |
|  | Установка систем видеонаблюдения | МБОУ «Новомальтинская СОШ» | 30,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО: |  | 835,20 | 771,98 |

Мероприятие «Оборудование образовательных учреждений инженерно-техническими средствами охраны и организация обеспечения безопасности» реализовано на 92% по причине недостатка финансирования. Образовалась кредиторская задолженность на сумму 30,22 тыс.руб..

В целом мероприятие выполнено, что позволило обеспечить получение экстренной помощи при возникновении противоправных действий и других чрезвычайных обстоятельств.

Потребность финансовых средств на мероприятия подпрограммы значительно выше установленных лимитов.

Требуется:

- установка систем тревожной сигнализации (дс №38 – в кредиторной задолженности, дс №28)

- установка систем видеонаблюдения (все ОУ);

- монтаж и ремонт ограждения периметра территорий образовательных учреждений, приобретение материалов для ремонта;

- ремонт, монтаж наружного освещения территорий образовательных учреждений, приобретение материалов для ремонта;

- приобретение, замена оконных и дверных блоков в образовательных учреждениях.

Невыполнение данных мероприятий может привести к снижению уровня антитеррористической защищенности образовательных учреждений.

- Подпрограмма

«Обеспечение безопасности школьных перевозок детей образовательными учреждениями Усольского района» на 2015-2017 годы

| Цель подпрограммы | Обеспечение безопасных условий при осуществлении перевозок школьников |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | 1.Повышение уровня организации планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания школьных автобусов. 2.Повышение квалификации работников образовательных учреждений по обеспечению безопасности перевозочного процесса детей. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы в 2015г. | Запланировано – 3 485,36 тыс. руб. Реализовано – 3 320,90 тыс. руб. Процент реализации – 95% |

| № | Наименование мероприятия | Получатель бюджетных средств | План на 2015 год, тыс. руб | Расход за 2015 год, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация системы безопасности перевозочного процесса детей |  | 721,58 | 655,90 |
|  | Повышение квалификации и аттестация специалистов, водителей транспортных средств по организации безопасности перевозок детей автомобильным транспортом (в т.ч. гос. пошлина) | ОУ Усольского района | 67,53 | 27,61 |
|  | Оснащение (приобретение монтаж, установка) школьных автобусов образовательных учрежден. тахографами, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS. | ОУ Усольского района | 654,05 | 628,29 |
| 2 | Обеспечение соответствия технического состояния школьных автобусов требованиям безопасности дорожного движения и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, осуществляющих перевозки детей |  | 2763,78 | 2664,99 |
|  | Ремонт школьных автобусов (приобретение запасных частей, материалов, выполнение работ по ремонту, диагностике, обслуживанию и пр.) | ОУ Усольского района | 226,99 | 226,99 |
|  | Постановка автотранспорта на учет, снятие с учета | ОУ Усольского района | 12,00 | 10,57 |
|  | Прохождение государственного технического осмотра. (госпошлина, ГТО, подготовка автотранспорта к ГТО) | ОУ Усольского района | 16,17 | 14,06 |
|  | Страхование автотранспорта | ОУ Усольского района | 59,92 | 59,92 |
|  | Оплата транспортных налогов и штрафов | ОУ Усольского района | 7,80 | 0,00 |
|  | Приобретение ГСМ для осуществления подвоза | ОУ Усольского района | 2266,00 | 2185,00 |
|  | Медицинские услуги по проведению предрейсового, межрейсового и послерейсового медицинского осмотра | ОУ Усольского района | 174,90 | 168,45 |
|  | ИТОГО: |  | 3485,36 | 3320,90 |

Мероприятие «Организация системы безопасности перевозочного процесса детей» реализовано на 91% по причине недостатка финансирования.

Мероприятие «Обеспечение соответствия технического состояния школьных автобусов требованиям безопасности дорожного движения  и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, осуществляющих перевозки детей» реализовано на 96% по причине недостатка финансирования.

Образовалась кредиторская задолженность на сумму 108,12 тыс. руб.

В целом мероприятия выполнены, что позволило:

- обеспечить выполнение требований транспортного законодательства;

- повысить безопасность при перевозке детей;

- обеспечить безаварийную работу школьных автобусов;

- обеспечить отсутствие срыва ежедневного подвоза.

Мероприятие «Ремонт школьных автобусов» требует больших капитальных вложений, но в рамках установленных лимитов в целом выполнено и поставленные задачи реализованы.

- Подпрограмма

«Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия в образовательных учреждениях Усольского района»  в 2015-2017 годы

| Цели подпрограммы | Повышение уровня соответствия условий труда в образовательных учреждениях Усольского района требованиям охраны труда, санитарных норм и правил |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Снижение уровня профессиональных рисков для работников образовательных учреждений Усольского района |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы в 2015г. | Запланировано – 116,00 тыс. руб. Реализовано – 73,79 тыс. руб. Процент реализации – 63,61% |

| № | Наименование мероприятия | Получатель бюджетных средств | План на 2015 год, тыс. руб | Расход за 2015 год, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение специальной оценки условий труда | МБОУ «Буретская СОШ» | 61,35 | 61,34 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад №10 «Семицветик» | 41,65 | 0 |
| 2 | Обучение руководителей и специалистов, уполномоченных (доверенных) лиц профсоюзных комитетов и членов комиссий по охране труда, правилам безопасности в специализированных учебных центрах | МБОУ «Большееланская СОШ» | 10,00 | 9,45 |
|  |  | МБОУ «Тельминская СОШ» | 3,00 | 3,00 |
|  | ИТОГО: |  | 116,00 | 73,79 |

Мероприятие «Проведение специальной оценки условий труда» реализовано на 60% по причине недостатка финансирования. Образовалась кредиторская задолженность на сумму 41,65 тыс.руб..

В целом (в рамках лимитов) мероприятия выполнены, что позволило:

-  увеличить количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда

- повысить уровень профессиональной подготовки руководителей и специалистов ОУ в области охраны труда.

Потребность финансовых средств на мероприятия подпрограммы значительно выше установленных лимитов.

Требуется:

- проведение специальной оценки условий труда (все ОУ кроме дс №10, дс №19, Буретская СОШ);

- приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств (все ОУ);

Невыполнение данных мероприятий может привести к увеличению производственного травматизма и уровня профессиональных заболеваний.